프로젝트 계획서

AI 기반 텍스트 RPG 던전 탐험 시스템

DungeonAndAI

구성인원: 서정우, 김민성

작성일: 2026년 5월 12일

# 1. 프로젝트 개요

## 1.1 프로젝트 명칭 및 소개

프로젝트명: DungeAndAI — AI 기반 텍스트 RPG 던전 탐험 시스템

본 프로젝트는 생성형 AI(Generative AI)를 이용한 네이밍 및 레이블링 차별점으로 내세우는, 캐릭터 커스터마이징과 연동된 동적 던전 탐험 및 스킬 기반 턴제 전투를 구현하는 텍스트 기반 RPG 시스템이다.

플레이어가 초기에 캐릭터 설정(직업, 성격, 배경 등)을 입력하면, AI가 해당 정보를 분석하여 몬스터명, 던전명, 보부상명, 스킬명 등 게임 내 모든 고유명사를 자동으로 생성한다. 던전 탐험은 공간적 이동 없이 텍스트 이벤트가 순차·분기되는 방식으로 진행되며, 콘솔 출력 기반 인터페이스로 동작한다. (추후 디스코드 봇 등으로 확장을 고려하고있

## 1.2 개발 목표

- AI API를 활용한 게임 콘텐츠(몬스터명, 던전명, 스킬명 등) 자동 생성

- 태그(Tag) 기반 스킬 시스템 설계 및 전투 효과 적용 로직 구현

- 캐릭터 커스터마이징과 연동된 개인화 게임 환경 자동 구성

- 로컬 JSON 파일을 이용한 캐릭터 및 게임 상태 영속 저장

- 텍스트 이벤트 연속 분기 방식의 던전 탐험 구현

## 1.3 구성인원

| 이름 | 역할 | 담당 파트 |
| --- | --- | --- |
| 서정우 | AI / 전투 개발 | AI API 연동, 파일 저장 시스템, 태그 기반 스킬 시스템, 턴제 전투 구현 |
| 김민성 | 탐험 개발 | 던전 탐험 진행 로직, 이벤트 분기 시스템, 탐험 콘텐츠 설계 |

# 2. 개발 내용

## 2.1 서정우 담당 — AI / 전투 시스템

### 2.1.1 AI API 연동 모듈

외부 생성형 AI API를 활용하여 캐릭터 설정에 기반한 게임 콘텐츠 이름을 일괄 생성하는 모듈이다.

- 캐릭터 설정 텍스트 → AI 프롬프트 자동 구성 → 응답 파싱 → 이름 데이터 구조화

- 로컬 JSON(몬스터, 던전, 스킬 템플릿)에 AI 생성 이름을 삽입하는 매핑 처리

- API 오류 또는 응답 실패 시 기본 이름으로 자동 대체(fallback) 처리

- API 호출 횟수 최소화를 위한 배치 프롬프트 설계

### 2.1.2 파일 저장 시스템

모든 게임 상태를 로컬 JSON 파일로 저장·복원하여 세션 간 지속성을 보장한다.

- 저장 파일 구성: character.json(캐릭터 정보, 스킬 목록), game_state.json(현재 탐험/전투 진행 상태), world_data.json(AI 생성 이름, 몬스터·던전 데이터)

- 저장/불러오기 공통 함수 모듈화로 각 모듈에서 일관된 파일 접근 제공

- 저장 파일 손상 방지를 위한 백업 및 예외 처리

### 2.1.3 태그(Tag) 기반 스킬 시스템

스킬을 다수의 효과 태그 조합으로 정의하는 시스템이다. 각 태그는 독립적인 속성(Attribute) 단위이며, 하나의 스킬에 복수의 태그가 할당된다. AI는 태그 조합과 캐릭터 설정을 참고하여 스킬 이름을 후처리로 생성한다.

### 태그 종류 (예시)

| 태그명 | 분류 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| damage | 기본 | 대상에게 수치만큼 피해를 입힘 |
| block | 기본 | 수치만큼 피해를 방어 (실드 효과) |
| heal | 기본 | 수치만큼 HP를 회복 |
| lifesteal | 복합 | 입힌 피해의 일정 비율만큼 HP 회복 |
| burn | 상태이상 | 매 턴 지속 피해를 입히는 화상 효과 부여 |
| penetration | 복합 | 방어력을 무시하고 피해를 입힘 |
| stun | 상태이상 | 일정 확률로 대상의 다음 행동을 무효화 |
| buff | 강화 | 일정 턴간 능력치를 상승시킴 |

스킬 생성 예시: skill_1 → { damage: 5, block: 1 }  /  skill_2 → { damage: 3, burn: 2, lifesteal: 1 }

### 2.1.4 턴제 전투 시스템

태그 기반 스킬을 실제 전투에서 처리하는 라이브 턴제 전투 엔진이다.

- 플레이어와 몬스터 간 턴 순서 관리 및 행동 처리

- 스킬 선택 → 태그 파싱 → 효과 순차 적용(피해, 회복, 상태이상 등)

- 상태이상(burn, stun 등) 지속 효과의 턴 단위 관리 및 소멸 처리

- 전투 결과(승리/패배/도주)에 따른 보상 처리 및 게임 상태 갱신

- 전투 로그 콘솔 출력: 스킬명, 태그 효과, HP 변화 등 시각적 피드백

## 2.2 김민성 담당 — 던전 탐험 시스템

### 2.2.1 던전 탐험 진행 방식

탐험은 공간적 맵 이동이 아닌 텍스트 이벤트의 순차·분기 방식으로 진행된다. 플레이어는 탐험을 시작하면 이벤트 선택지가 콘솔에 출력되고, 선택에 따라 다음 이벤트로 연결되는 구조다. 던전 깊이(난이도)가 높아질수록 이벤트 테이블의 구성과 등장 몬스터의 수치가 점진적으로 강화된다.

- 이벤트 발생 확률 테이블 기반의 무작위 이벤트 선택

- 이벤트 종류: 몬스터 조우, 보물 발견, 함정, 보부상 등장, 회복 이벤트

- 각 이벤트는 선택지 출력 → 플레이어 입력 → 결과 반영의 구조로 처리

- 탐험 진행 상태는 game_state.json에 저장되어 재접속 시 복원

### 2.2.2 탐험 이벤트 시스템

탐험 중 발생하는 모든 이벤트의 종류 정의, 발생 확률, 분기 처리를 담당한다.

| 이벤트 종류 | 발생 조건 | 내용 |
| --- | --- | --- |
| 몬스터 조우 | 확률 테이블 | AI 생성 이름의 몬스터와 전투 시스템 연동 |
| 보물 발견 | 확률 테이블 | 아이템·골드 획득, 선택지에 따라 결과 분기 |
| 함정 | 확률 테이블 | HP 감소 또는 회피 판정 처리 |
| 보부상 등장 | 확률 테이블 | AI 생성 이름의 상인 NPC와 아이템 거래 |
| 회복 이벤트 | 확률 테이블 | HP 회복 또는 일시적 버프 효과 부여 |

### 2.2.3 탐험 콘텐츠 설계

탐험 내러티브 텍스트 출력, 보부상 거래 로직, 던전 난이도 테이블 등 탐험 콘텐츠 전반의 데이터 설계를 담당한다.

- AI 생성 고유명사(몬스터명, 던전명, 보부상명)를 탐험 텍스트에 동적 삽입

- 보부상 거래: 보유 골드 확인 → 아이템 목록 출력 → 구매/판매 처리

- 던전 깊이별 이벤트 테이블 가중치 조정으로 난이도 점증 구현

- 탐험 종료 조건(보스 조우, 탈출 선택, 사망) 처리 및 결과 출력

# 3. 역할 분담

| 담당자 | 업무 영역 | 세부 내용 |
| --- | --- | --- |
| 서정우 | AI API 연동 | AI 프롬프트 설계, API 호출 및 응답 파싱, 이름 데이터 매핑 |
| 서정우 | 파일 저장 시스템 | JSON 저장/불러오기 공통 모듈 구현, 데이터 구조 설계, 예외 처리 |
| 서정우 | 태그 기반 스킬 시스템 | 태그 속성 정의, 스킬 객체 생성 로직, AI 스킬명 후처리 연동 |
| 서정우 | 턴제 전투 시스템 | 전투 루프 구현, 태그 효과 적용, 상태이상 지속 관리, 전투 결과 처리 |
| 김민성 | 던전 탐험 진행 로직 | 이벤트 순차 분기 처리, 이벤트 발생 확률 테이블, 탐험 흐름 관리 |
| 김민성 | 탐험 이벤트 시스템 | 이벤트 종류 정의, 보물/함정/회복 이벤트 로직, 전투 시스템 연동 |
| 김민성 | 탐험 콘텐츠 설계 | 보부상 거래 로직, 난이도 테이블 설계, 탐험 내러티브 텍스트 출력 |
| 공통 | 시스템 통합 및 테스트 | 모듈 간 인터페이스 정의, 통합 테스트, 버그 수정, 코드 리뷰 |

# 4. 시스템 작동 흐름도

## 4.1 전체 게임 흐름

【게임 시작】캐릭터 설정 입력 (이름, 직업, 성격, 배경)

▼

【AI 초기화】 ← 서정우캐릭터 설정 → AI API 호출 → 몬스터명 / 던전명 / 보부상명 / 스킬명 일괄 생성

▼

【데이터 저장】 ← 서정우생성된 이름 데이터 및 스킬 정보를 JSON 파일에 저장 (world_data.json, character.json)

▼

【던전 탐험 시작】 ← 김민성이벤트 확률 테이블 참조 → 랜덤 이벤트 선택 → 선택지 콘솔 출력

▼

| 몬스터 조우← 김민성 | → | 보물 / 함정 / 회복← 김민성 | → | 보부상 등장← 김민성 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ▼ |  | ▼ |  | ▼ |
| 【전투 시스템】 ← 서정우스킬 선택 → 태그 파싱→ 효과 적용 → 턴 반복 |  | 결과 처리아이템 획득 / HP 변화← 김민성 |  | 거래 처리아이템 구매·판매← 김민성 |

▼

【상태 저장】 ← 서정우탐험 결과 및 전투 결과 → game_state.json 갱신

▼

【탐험 계속 여부 확인】 ← 김민성계속: 다음 이벤트 선택 ¦ 종료: 결과 출력 후 종료

## 4.2 전투 상세 흐름

【전투 시작】플레이어 vs 몬스터 (AI 생성 이름 적용)

▼

【플레이어 턴】보유 스킬 목록 출력 → 플레이어 스킬 선택

▼

【태그 파싱 및 효과 적용】 ← (서정우 핵심 구현)damage → 피해 계산 / block → 방어 처리 / burn → 상태이상 부여heal → HP 회복 / lifesteal → 흡혈 / penetration → 방어 무시 등

▼

【몬스터 턴】몬스터 행동 패턴 처리 → 플레이어에 효과 적용

▼

【상태이상 틱 처리】burn 지속 피해 / stun 지속 여부 / buff 턴 차감 등

▼

【종료 판정】승리: 보상 획득 → 탐험 복귀 ¦ 패배: 결과 처리 ¦ 도주: 확률 판정

# 5. 주단위 개발 일정 (15주)

| 주차 | 단계 | 주요 작업 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1주 | 기획·설계 핵심 모듈 핵심 모듈 | 태그 종류·스킬 설계, AI 프롬프트 초안, 모듈 인터페이스 정의 캐릭터 생성 입력 콘솔 UI, 캐릭터 데이터 구조 구현 AI API 클라이언트 구현, 프롬프트 빌더, 응답 파싱 로직 |  |
| 2주 | 핵심 모듈 핵심 모듈 핵심 모듈 전투 시스템 | 태그 기반 스킬 객체 생성 모듈, 스킬 효과 함수 작성 탐험 이벤트 종류 정의, 발생 확률 테이블 설계 이벤트 분기 처리 로직, 보부상 거래·보물·함정 이벤트 구현 턴제 전투 루프 구현, 플레이어·몬스터 행동 처리 |  |
| 3주 | 전투 시스템 파일 저장 통합 연동 통합 연동 | 상태이상(burn, stun 등) 지속 효과, 전투 결과·보상 처리 JSON 저장/불러오기 공통 모듈, 게임 상태 직렬화·역직렬화 탐험 ↔ 전투 모듈 연동, 탐험 중 전투 발생 흐름 연결 AI 생성 이름 전체 적용 검증, 전체 게임 흐름 통합 테스트 |  |
| 4주 | 테스트·보완 테스트·보완 | 기능별 단위 테스트, API 실패·파일 오류 예외 케이스 처리 전체 시나리오 플레이 테스트, 밸런스 조정, 출력 품질 개선 |  |
| 15주 | 마무리 | 코드 정리·주석 작성, 최종 문서화, 산출물 정리 및 제출 준비 |  |

# 6. 기술 스택

| 구분 | 기술/도구 | 용도 |
| --- | --- | --- |
| 언어 | Python 3.x | 전체 시스템 구현 |
| AI API | 생성형 AI API (gemini 2.5 flah 예정, key 직접 삽입 구현예정) | 콘텐츠 이름 생성, 스킬명 후처리 |
| 데이터 저장 | JSON (로컬 파일) | 캐릭터, 게임 상태, 월드 데이터 저장 |
| 인터페이스 | 콘솔 출력 (Python 표준 입출력) | 게임 진행 및 사용자 입력 처리 |
| 버전 관리 | Git / GitHub | 소스 코드 공동 관리 및 협업 |